Plan van Aanpak

Leereenheid: BookOnShelf (Web)

Versienummer: 1

Auteur(s): Stefan Teunissen

# Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wijziging | Wie |
| 17-01-2018 | 1 |  | Stefan |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Inhoudsopgave

[Versiebeheer 2](#_Toc492625865)

[Inhoudsopgave 3](#_Toc492625866)

[Inleiding 4](#_Toc492625867)

[Achtergrond 4](#_Toc492625868)

[Doelstelling 4](#_Toc492625869)

[Opdracht 4](#_Toc492625870)

[Projectactiviteiten 4](#_Toc492625871)

[Projectgrenzen en randvoorwaarden 5](#_Toc492625872)

[Producten 5](#_Toc492625873)

[Kwaliteit 5](#_Toc492625874)

[Projectorganisatie 5](#_Toc492625875)

[Planning 6](#_Toc492625876)

[Kosten en Baten 6](#_Toc492625877)

[Akkoord leidinggevende/Projectleider 6](#_Toc492625878)

# Inleiding

Dit document geeft in een kort overzicht weer hoe ik, als opdrachtnemer, deze opdracht ga aanpakken. Ik zal duidelijk maken met welke middelen ik ga werken en wat de doorlooptijd is voor dit project.

# Achtergrond

De computerclub is een computerclub in Arnhem.

# Doelstelling

De website is bedoeld voor de leden van de computerclub Arnhem.

# Opdracht

Er word verwacht dat boeken tussen leden uitgeleend kunnen worden met de website.

# Projectactiviteiten

Voordat ik de website ga maken moet ik het volgende maken in volgorde:

* Informatiebehoefte
* Plan van Aanpak
* Functioneel Ontwerp
* Inrichting Ontwikkel Omgeving

Dan maak ik de website. Tijdens dat ik de website maak, maak ik het Realisatie document en als de website af is maak ik:

* Test het ontwikkelde product
* Acceptatie Test Plan
* Acceptatie Formulier

Waarna ik de website oplever en daarna maak ik:

* Evaluatie

# Projectgrenzen en randvoorwaarden

Ik werk volgens de planning en zorg dat de website voldoet aan de wensen en eisen die ik van de opdrachtgever heb gekregen indien ik alle informatie op tijd krijg.

# Producten

Informatiebehoefte  
Plan van Aanpak  
Functioneel Ontwerp   
Inrichting Ontwikkel Omgeving  
Test het ontwikkelde product document  
Acceptatie Test Plan  
Acceptatie Formulier  
Evaluatie document  
De website

# Kwaliteit

Ik zorg ervoor dat de website goed gebouwt word en laat het daarna nog door iemand controleren.

# Projectorganisatie

In dit project werk ik helemaal alleen en dus doe ik alles in het project. Ik kan contact opnemen met de opdrachtgever wanneer dit nodig is.

# Planning

Zie planning.xlsx

# Kosten en Baten

# Akkoord leidinggevende/Projectleider

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |